# U M O W A     N R   . . . . . . /2008r.

## zawarta w dniu . . . . . . . . . . w Daleszycach pomiędzy Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez:

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Wojciech Furmanek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Głozowskiej

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w imieniu, którego działają:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwaną w treści umowy „ WYKONAWCĄ” , o następującej treści:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY w  wyniku udzielenia  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zleca,  a  WYKONAWCA   przyjmuje do wykonania „Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Plac Staszica”   (  CPV: 74.22.20.00-1 - Usługi projektowania architektonicznego; CPV: 74.22.22.00-3 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni; CPV 74232000 - 4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania), zgodnie

z ofertą i SIWZ.

§ 2

Opracowany projekt budowlano - wykonawczy powinien zawierać wymogi określone            w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a  w szczególności w części III, stanowiącej załącznik do umowy.

§ 3

WYKONAWCA  zobowiązuje się wykonać prace określone w § 2 w terminie do dnia 24 listopad 2008r., w tym w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy przedstawi koncepcję wraz z wizualizacją.

§ 4

1.  Wysokość  wynagrodzenia,  o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia i pozostaje niezmienna do zakończenia przedmiotu umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w terminie  30 dni, licząc od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO  faktury wraz z protokółem odbioru przedmiotu zamówienia,

z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy zostanie uregulowane , po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO  faktur ,  w następujący sposób:

a.  80 % wartości umownej tj. kwota . . . . . . . . . zł ( słownie złotych :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) zostanie wypłacona  wraz z protokółem odbioru przedmiotu zamówienia,

b.   20 % wartości umownej tj. kwota . . . . . . . . . zł (słownie złotych :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)  zostanie wypłacona  po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę.

4. Zapłata wynagrodzenia  będzie regulowana w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2.  Zapłata faktur za prace wykonane przez podwykonawców, zostanie zapłacona Wykonawcy po wcześniejszym udokumentowanym uregulowaniu należności podwykonawcom wypisanym w Zał. Nr 5 do SIWZ (dot. przypadku zatrudnienia  przez Wykonawcę  podwykonawców).

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych,  w następujących wypadkach                             i wysokościach :

1. WYKONAWCA   zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU  karę umowną:

a. za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn nie zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b. za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego,

c. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, stwierdzonych do dnia uprawomocnienia się decyzji  pozwolenia na budowę – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego licząc za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

2. ZAMAWIAJĄCY  zapłaci WYKONAWCY karę umowną:

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zawinionych przez WYKONAWCĘ -

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,

przedłożenia dokumentacji.

§ 7

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesione szkody przewyższają naliczone kary umowę.

§ 8

Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177             z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu  cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają  rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Kielcach

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                   W Y K O N A W C A: