Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w 2019 roku".

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest demontaż pokryć dachowych, transport i zdeponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych  budynków mieszkalnych i gospodarczych  w ilości szacunkowej ok. 11 000 m2. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia.

- zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach w ilości szacunkowej ok. 9 000 m2. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek              i transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia.

- Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

- Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości znajdujących się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania i poinformuje o szczegółach Zamawiającego.

- Organizacja i zabezpieczenie placu robót.

- Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualna wypłata odszkodowań                   z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót.

- Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół  i karta przekazania odpadu).

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko -miejsca utylizacji (karta przekazania odpadu).

- Zakres prac i termin ich wykonania każdorazowo będzie ustalany przez przedstawiciela Zamawiającego  z Wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca otrzyma zapłatę po wystawieniu końcowej faktury                (po zakończeniu wykonania usługi).

- Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót do wykonania lub rezygnację z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego zapotrzebowania oraz ze względu na to czy zadanie będzie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:

- Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018  r., poz. 799  ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2004 r.  Nr  71,  poz. 649 ze zm.).

Cena oferty netto/brutto za 1 m2 musi być podana w PLN osobno dla usługi w zakresie pkt 2 ppkt a)                         i osobno dla usługi z pkt 2 ppkt b).

Termin wykonania zadania do dnia 31.10.2019 r.