# Znak :GMR. ZP-10/2009		                                                Daleszyce, dn.14.08.2009r.

## S P E C Y F I K A C J A

## Istotnych Warunków Zamówienia

## na   zadanie:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemosna”

CPV:

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

- 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

- 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

- 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych  i ciągów   
                    komunikacyjnych

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45312310-3 Ochrona odgromowa

- 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- 45231110-9 Kładzenie rurociągów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r.              Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszyczach

26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25,

www.mgok.daleszyce.pl

tel./faks(041) 307-22-51

I. Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemosna”

Określenie przedmiotu zamówienia:  roboty budowlane.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

1.1  Przedmiotem zamówienia jest budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzemosna, gm. Daleszyce na dz. ew. nr 246. Opracowanie zawiera projekt lokalizacji obiektu wraz ze zjazdem, drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami parkingowymi oraz przebiegiem sieci uzbrojenia terenu -  w ramach oddzielnych uzgodnień i projektów branżowych.

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki:

Przedmiotowa działka ma nieregularną linie granic, które zaznaczone zostały  w części graficznej literami AB,C,D,E,F,G,H,I -A.

Teren działki nie jest zróżnicowany pod względem poziomów.

Działka jest niezabudowana. Na działce znajduje się kilka drzew liściastych  (3 drzewa przewidziano do wycinki, na co uzyskana zostanie zgoda właściwego organu). Działka jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej - powiatowej .

Istniejący stan zainwestowania sąsiednich działek:

| od strony północno-zachodniej | działka zabudowana nr ewid. gruntu 247, 114 i 115 - zabudowa zagrodowa: budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze, budynki inwentarskie |
| --- | --- |
| od strony południowo-wschodniej | działka zabudowana nr ewid. gruntu 243 - zabudowa zagrodowa: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze, piwnica |
| od strony południowo-zachodniej | działka niezabudowana nr ewid. gruntu 245 |
| od strony północno - wschodniej | wzdłuż granicy droga publiczna – powiatowa o nr ewid. geodezyjnej 352 |

1.3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacja projektowanego budynku:

Projektowany budynek usytuowano w centralnej części działki. Budynek świetlicy
zlokalizowano w odległości 5.84 m od północno-wschodniej granicy działki, od północno-
zachodniej granicy działki w odległości 11.65 m w najbliższym miejscu, od południowo -
zachodniej granicy w odległości 4.0 m (ściana z otworami okiennymi i drzwiowymi) oraz
4.76m od południowo-wschodniej granicy działki w najbliższym miejscu.

Uwagi końcowe:

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.  Roboty budowlano - montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. oraz „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano - montażowych" Warszawa 1989.

Wszystkie dane techniczne zawarte są w załączniku Nr 9 do SIWZ.

2.  DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa                  i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie do dnia podpisania umowy opracował (na podstawie wytycznych Zamawiającego) i przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz ewentualne przestoje;

c) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie

zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami (wraz ze sprawdzeniem wszystkich

wymiarów na rysunkach oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) oraz dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień;

d) Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji zadania, i w jego sąsiedztwie odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy;

e) Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości

terenu budowy oraz jego specyfiki, braku możliwości dojazdu, poboru wody lub odprowadzenia ścieków dla potrzeb zaplecza budowy itd., nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy aby nie mógł rozpocząć roboty w wyznaczonym terminie;

f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt na czas realizacji budowy zorganizuje

własne zaplecze budowy w tym biuro budowy oraz pomieszczenia i sanitariaty dla pracowników;

g) Wykonawca jest zobowiązany do  utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porządku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenie zgromadzonych materiałów, informowanie                         w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach mających związek             z przedmiotowymi sieciami, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół niej w tym wykona odgrodzenie pomieszczeń adaptowanych oraz zapewni właściwe oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejącej zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w budynku, w którym będą prowadzone roboty budowlane;

h) Wykonawca umieści przy wjeździe na teren budowy tablicę informacyjną o źródłach

finansowania zadania (według wymogów Zamawiającego), a po zakończeniu budowy trwałą

tablicę pamiątkową;

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu

umowy;

j) Jeżeli w SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta                        o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

k) Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

l) Oferta oraz kosztorys ofertowy muszą uwzględniać wszystkie koszty związane                            z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania                            i wykończenia robót oraz usunięcia usterek.

- Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą  porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub poprzez podany numer fax: (041) 307 22 51.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu -  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.        Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                              o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed        upływem terminu składania ofert.   Zamawiający  jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej  www.mgok.daleszyce.pl.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia lub treść specyfikacji.    Każda  wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mgok.daleszyce.pl  i jest dla nich wiążąca. W przypadku zmiany treści ogłoszenia – zmiana zostanie  umieszczona także w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

4.  W uzasadnionych przypadkach , w celu umożliwienia Wykonawcom   w  przygotowanych ofertach dokonania  zmian, zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w niniejszej specyfikacji.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej:  www.mgok.daleszyce.pl  Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście      w siedzibie zamawiającego – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach                ul. Chopina 25,  lub telefonicznie – tel. 041 307-22-51.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

- pod względem przetargowym

Adam Kmiecik – Tel. (041) 317-16-94 wew. 135 – insp. ds. zamówień publicznych

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania ofert  wariantowych i ofert częściowych.

V. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN).                        Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto:

nr  52 8485 0009 0009 6205 2000 0002 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu otwarcia

ofert tj.  07.09.2009r. o godz. 11 00 środki znalazły się na koncie Zamawiającego.

Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium następuje na warunkach określonych                  w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać w swojej treści zapis o realizacji gwarancji na rzecz Zamawiającego zgodnie z podstawami utraty wadium zawartymi, w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach zgodnych z art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy  w jednej lub           w kilku następujących formach (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp):

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone      o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą  wynosi 30 dni .

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Wykonawca wskaże części  zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z SIWZ - załącznik nr 3.

X. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez

Wykonawcę.

XI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany/pożądany termin realizacji zamówienia:

- września 2010 rok

XII. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny      tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1;

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22. ust.1 oraz, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g  załączonego wzoru oświadczeń. – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zakresu wykonywanych przez nich czynności            (wg wzoru podanego w załączniku nr 4),

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 4 SIWZ wykonawca wskazał

osoby którymi będzie dysponował;

6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia (kserokopie uprawnień kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej                    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                        i kanalizacyjnych , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                        i elektroenergetycznych, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do oddziału właściwej izby samorządu zawodowego);

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca  nie zalega                        z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8) Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom(podwykonawcom) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

9) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – zał. nr 4 do SIWZ.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest udokumentowanie , że w w/w okresie Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości co najmniej 900 tyś. każda z nich.

10) Informacji Banku  lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, w których Wykonawca posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 zł.  wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

Uwaga:  nie uznaje się opinii bankowej zawierającej informacje o wysokości posiadanych  środków finansowych wyrażonych w postaci np. saldo wyraża się kwotą   xxxxxx – cyfrową lub zawierającej tylko informacje  o obrotach.

11) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł.;

12) W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Pełnomocnictwo winno w szczególności zawierać:

-   nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

-   wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wymienionych co najmniej z nazwy,

- zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

- dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Oświadczenia i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia.

13). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                       o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3 i 7,  składa każdy                   z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

14). Dokumenty o których mowa w  ust.1 ust. 1 do 10 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

15). Wykonawca zaakceptuje treść umowy – projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust.1 pkt. 3 i 7 SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej                          niż 6 m-cy przed   upływem   terminu   składania ofert,

b)  nie zalega  z uiszczaniem  podatków opłat i składek na ubezpieczenie społeczne                           i zdrowotne albo, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3. Kryterium oceny ofert na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1) jest  niezgodna z ustawą ,

2)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 89 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

4)  zawiera  rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę  wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp.,

8) jest  nieważna  na podstawie odrębnych przepisów.

5. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.

3) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym Wykonawcy i o najniższej cenie.

6. Kryteria oceny ofert:

a). Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści  z wymaganiami Zamawiającego,

b). Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (z pośród ofert Wykonawców niewykluczonych oraz ofert nieodrzuconych) będzie cena ryczałtowa brutto – 100%.

Oferta najtańsza z pośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Liczba punktów = Cn/Cb x 100%

gdzie:

Cn- najniższa cena spośród  wszystkich ofert  nie odrzuconych,

Cb – cena oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, pok. Nr. 25 –sekretariat (osobiście), bądź przesłać pocztą na adres:                   26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 w terminie do dnia 07 września.2009 r. do godz. 1100.

Oferta  winna być sporządzona na formularzu oferty cenowej – druk do pobrania na stronie internetowej: www.mgok.daleszyce.pl, www.daleszyce.bip.cc.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce w dniu 07 września 2009 r. o godz. 11 15.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia i być zgodna z projektem budowlanym.

2. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem  podatku VAT –do dwóch miejsc po przecinku.

3. W cenie należy uwzględnić wszelkie elementy nieprzewidziane  oraz koszty odbiorów,          w tym odbioru końcowego, koszty wywiezienia gruzu i śmieci powstałych w wyniku prowadzonych  robót budowlanych.

4. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizacje przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

5. Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania

inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty

towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy              (wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi                         z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, ogrodzenia placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód ( w tym na zajęcie dróg), oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, pompowania wody, przeprowadzania wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zajęcia pasa drogowego, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi.

6. Cenę należy określić na podstawie kalkulacji szczegółowej sporządzonej w oparciu                      o przedmiar robót (zał. Nr 7 do SIWZ), dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia.

Przedmiar robót jest dokumentem wyłącznie pomocniczym, kalkulację należy opracować na podstawie projektu budowlanego.

7. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy z podaniem składników cenowych i wskaźników kosztorysowych, jednocześnie uwzględniając wszystkie elementy robót ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz SIWZ niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z normami technicznymi i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa robót. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zestawienie materiałów wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

8. Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej weryfikacji przekazanego projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załączonym przedmiarem robót i terenem budowy, celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Pominięcie przez wykonawcę w cenie oferty jakiegokolwiek elementu lub zakresu robót ujętego w którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, a niezbędnego do kompletnego, prawidłowego, wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sprawie zwiększenia ceny (wynagrodzenia ryczałtowego).

9. Wykonawca nie będzie mógł także żądać podniesienia ceny ustalonej w umowie pod pretekstem braków lub błędów w dokumentacji, ponieważ jest zobowiązany do ich sprawdzenia i uzupełnienia na podstawie swojej znajomości sztuki budowlanej i przepisów            (m.in. atesty ITB, polskie normy, ustawy i rozporządzenia, prawo budowlane, kodeks pracy, przepisy BHP, sanepid, p.poż., STWiORB i inne mające związek z robotami opisanymi                 w dokumentacji) o elementy które mogły zostać pominięte oraz usunięcia ewentualnych błędów.

10. Kosztorys ofertowy ma zastosowanie dla potrzeb rozliczenia ewentualnych płatności częściowych wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót.

Cenę za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy podać                   w „Formularzu Ofertowym” (wg wzoru podanego w załączniku nr 1).

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto w odniesieniu dla

całego przedmiotu zamówienia.

11. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysu ofertowego zgodnie stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ

12. Wykonawca poda dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.:

- stawka roboczogodziny,

- wskaźnik kosztów ogólnych Ko (R,S),

- wskaźnik  zysku Z (R,S,Ko).

13. Kosztorys ofertowy należy  opracować  i złożyć w formie kosztorysu szczegółowego.

14. Zamawiający nie dopuszcza  rozliczeń w walutach obcych.

15.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

16.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

17.Oferta musi spełniać następujące wymogi:

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pismem czytelnym,  formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis

z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,  właściwym dla formy organizacyjnej,  poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być  parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e)  ofertę,   załącznik  i  dokumenty  muszą  być  sporządzone  wg  wzorów i wymogów SIWZ.

18. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

19. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za  zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                     w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211z późn. zm.).

21.Oferta wspólna.

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące  warunki:

1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie  lub upoważnionego przedstawiciela - partnera wiodącego,

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela - partnera wiodącego - wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli  każdego z wykonawców występujących wspólnie partnerów – należy załączyć do oferty,

3) przedstawiciel - wiodący partner - winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną  odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5) w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawca wiodący przedłoży  umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

6) termin na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Opakowanie oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się               z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2. Na kopercie  musi się znajdować:

- adres Zamawiającego, nazwa przedmiotu zamówienia, oraz pieczęć firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

4. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

5. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający  zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 7 dni od  dnia  przekazania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania  ofertą .

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy i przedłoży Zamawiającemu celem zatwierdzenia najpóźniej do dnia podpisania umowy ale przed jej podpisaniem.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione przy wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w sposób przewidziany w niniejszej specyfikacji:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                        i porównania złożonych ofert zawierającym  punktację przyznaną ofertom w kryterium  oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                       i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,  oraz powyższe informacje umieści  w swojej siedzibie w miejscu publicznym  dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.mgok.daleszyce.pl

2.Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do wybranego Wykonawcy, określać będzie miejsce i termin zawarcia umowy.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania               o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu, tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku                    w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr223, poz.1655                         z późniejszymi zmianami) przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale VI ustawy Pzp.

XVII. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz ofertowy – zał. Nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu

o zamówienie publiczne – zał. Nr 2,

- Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – zał. Nr 3,

- Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach – zał. Nr 4,

- Projekt umowy  na wykonanie przedmiotu zamówienia – zał. Nr 5,

- Wykaz osób z uprawnieniami- zał. Nr 6,

- Przedmiar robót – zał. Nr 7,

- STWiOR –  zał. Nr 8,

- Projekt budowlany – pełny zał. Nr 9.

Daleszyce, dnia 2009…………..